Centre de ressources comptabilité finance

Lycée MARIE CURIE

Avenue du 8 mai 1945 - BP 348 - 38435 ECHIROLLES cedex

site web : http://crcf.ac-grenoble.fr/

Les contrats à long terme

EXERCICES D’APPLICATION

EXERCICE 1 : Contrat LT bénéficiaire (achèvement / avancement)

L’entreprise individuelle DCG est une entreprise qui réalise des travaux de longue durée, spécifiquement négociés, le plus souvent pour des administrations. Réputée dans la qualité de ses travaux, l’entreprise gère fréquemment un seul chantier à la fois. L’entreprise répond à des appels d’offres pour la construction d’infrastructures tels que des portions de routes, des ponts, des travaux d’aménagement du territoire…

Au cours de l’exercice N, l’entreprise a signé un contrat avec son conseil régional pour la rénovation d’un lycée. Les travaux ont commencé le 17/02/N et doivent être livrés le 30/11/N+2.

Le devis réalisé fait apparaître un prix de 600 000 € HT (TVA 20%) et la prestation sera facturée en totalité lors de la livraison à la date prévue.

L’entreprise DCG a demandé le versement de deux acomptes de 20% du TTC, au début des travaux et au 01/02/N+2. Le solde sera versé après contrôle de la rénovation, 10 jours après la livraison.

Les dépenses engagées par l’entreprise, estimées sur le devis sont les suivantes :

Pour N : 100 000 € Pour N+1 : 210 000 € Pour N+2 : 90 000 €

Questions :

- Présentez toutes les écritures relatives à ce contrat selon les deux méthodes (sans extourne pour l’avancement).

- Précisez l’impact sur les résultats comptables.

EXERCICE 2 : Contrat LT (avancement et modifications)

L’entreprise DCG s’est engagée en N dans un contrat long terme dont la conclusion doit intervenir en avril N+2.

Au moment de la signature du contrat (prestation de services), les caractéristiques étaient les suivantes :

| ESTIMATIONS | Exercice N | Exercice N+1 | Exercice N+2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dépenses annuelles | 10 000 € | 30 000 € | 10 000 € |

La facturation doit intervenir le 15/04/N+2 pour un montant global de 62 000 € HT, prix ferme et non révisable.

Le responsable de l’entreprise découvre fin N+1 que son estimation pour l’année a été trop optimiste car les frais engagés pour l’année se sont montés à 40 000 €. Il a par ailleurs révisé les frais pour le reste de la prestation à effectuer à 13 000 € HT et calculé les indemnités de retard (prévues au contrat) à 4 000 € HT (livraison de la prestation de service fin octobre N+2).

Remarque : le comptable de l’entreprise utilise toujours les recommandations de la profession.

Questions :

- Présentez les écritures relatives à ce contrat.

- Précisez l’impact sur le résultat comptable de l’entreprise sur les 3 exercices en distinguant les provisions des autres produits et charges. Calculez également le résultat fiscal.

| Résultats comptables |  |  |  |  |  | Résultat fiscal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Charges | Produits | RC | Provisions | TOTAUX |  |
| N |  |  |  |  |  |  |
| N+1 |  |  |  |  |  |  |
| N+2 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |

EXERCICE 3 : Contrat LT (achèvement et modifications)

La société DCG vous demande d’étudier les caractéristiques du contrat long terme qu’elle a signé le 20/09/N. Cette société conçoit des jeux-vidéo pour un éditeur. Le client a versé un acompte à la signature du contrat pour 50 000 €.

Le responsable de l’entreprise souhaite reporter au maximum l’imposition des profits liés à ce contrat et vous communique les données suivantes : (estimations au 31/12/N)

Le prix de vente est établi à 580 000 € HT et sera facturé à la livraison du jeu le 30/09/N+2.

Le comptable vous indique qu’au 31/12/N le compte 345 a été débité pour 100 000 € et qu’il s’agit de la seule écriture enregistrée relative à ce contrat.

Informations au 31/12/N+1 :

Le retard dans la livraison du jeu entraînera une augmentation globale des charges de 150 000 € pour N+2 (dont 10 000 € de frais administratifs généraux) car la mise sur le marché plusieurs mois avant la période de Noël était essentielle pour l’éditeur (nouvelle livraison prévue pour le 15/12/N+2). Les additifs réalisés entraîneront une augmentation du prix de vente de 5%.

Remarque : l’exigibilité de la TVA sur les prestations de services est traitée extra comptablement par l’entreprise.

Questions :

- Justifiez le choix de la méthode de l’achèvement et le total des charges estimées fin N, N+1 et N+2.

- Présentez toutes les écritures liées au contrat.

- Chiffrez les impacts sur les résultats comptables

EXERCICE 4 : Contrat LT (avancement / facturation partielle / acceptation des travaux)

Les travaux réalisés par la société DCG sont des travaux de construction de grande envergure.

L’ouvrage dont la réalisation a été commencée en N fait l’objet d’un contrôle de sécurité très sévère de la part du donneur d’ordre.

Pour des raisons techniques, les travaux réalisés font l’objet d’une acceptation par le donneur d’ordre et de facturations intermédiaires chaque 30/06 (facturation pour solde du prix de 14 000 000 € HT le 30/06/N+2).

| Informations Le % d’avancement se calcule par rapport aux dépenses acceptées à la date de clôture Les dépenses non acceptées sont enregistrées en stocks | N | N+1 | N+2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dépenses de l’année | 1 800 000 | 5 200 000 | 3 000 000 |
| Dépenses acceptées | 1 500 000 | 4 000 000 | 4 500 000 |
| Facturation | 2 000 000 (30/06/N) | 5 000 000 (30/06/N+1) | 7 000 000 (30/06/N+2) |

Question : Présentez les écritures selon la méthode préférentielle des exercices N à N+2.